附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：昌吉州政资中心交易大厅家具采购/昌吉州公共资源交易信息化建设

实施单位（公章）：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局

主管部门（公章）：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局

项目负责人（签章）：冯梅

填报时间：2025年05月12日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
昌吉州公共资源交易大厅建于2013年6月，交易大厅各项设施设备尤其是信息化设备已接近十年未更新，性能严重老化，已影响到当前公共资源交易效率。现存在场地设施建设无法满足现有政策要求、场地相关智能化系统建设不能满足业务全流程电子化需要、现有交易中心工作人员数量对交易场地维护存在制约、交易系统评标过程无法满足新的评标办法。
公共资源交易平台招投标评标系统需改造。一是按照《新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》，当前昌吉州公共资源交易平台的4套评标办法需改造。二是交易平台无法满足全州房屋建筑和市政基础设施项目勘察、设计、监理、施工、设备或材料采购以及工程总承包采用“评定分离”的方法。
按照《自治区发展改革委关于请提供落实<自治区促进民营经济发展壮大若干政策措施2024年任务清单>进展情况的函》要求，自治区计划推进“席位制”分散评标相关内容建设。综上所述，中心场地改造和智能化建设以及招投标系统的改造都是昌吉州中心迫切需要解决的问题，特设立此项目。
2.主要内容
（1）项目名称：昌吉州公共资源交易信息化建设/昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：1)完成交易大厅信息化改造，包括公共服务区、开标区、评标区、监督见证区、专家抽取室、涉密开评标室和信息机房的规划设计。开展场地智能化服务系统建设，建设评标区域门禁管理系统、人员轨迹定位系统、寻呼交互系统、智能化总控平台和涉密开标室、评标室、机房、监控系统、电子门禁系统的设计和装修工作，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务。
2)完成招投标评标系统升级，包括房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法研发，施工、监理、工程总承包评标办法研发，“评定分离”办法适配及系统改造，远程异地评标专家在线签名功能。
3.实施情况
实施主体：昌吉州政务服务和公共资源交易中心
实施时间：本项目实施周期为2024年8月-2024年12月。
实施情况：该项目于2024年8月开始计划实施，进行公开招标，最后由国泰新点软件股份有限公司中标；实施内容一是完成交易大厅信息化改造，二是完成招投标评标系统升级；接着成立评估工作组，根据昌吉州财政支出事前绩效评估管理要求，由昌吉州政资中心财务管理处室负责人、项目负责人、相关行业领域专家以及相关业务部门工作人员组成评估小组，评估工作组成员对评估结果的真实性负责。该项目于2025年3月完工，由信息科和督办科进行合格验收，3月公共资源交易大厅正式开始投入使用；完成了评标区域门禁管理系统、人员轨迹定位系统、寻呼交互系统、智能化总控平台和涉密开标室、评标室、机房、监控系统、电子门禁系统的设计和装修工作，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务，同时也完成了“评定分离”办法适配及系统改造，远程异地评标专家在线签名功能。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①统筹管理州公共资源交易，协调督促各类应进事项进场交易；会同相关职能部门制定公共资源交易的配套政策和制度规则；
②加强市场交易活动的现场监管；
③建设公共资源交易电子监察系统，强化交易全过程的监控；
④协助各部门开展监管工作，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪行为；
⑤负责各类公共资源进场交易的服务工作；
⑥负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理；
⑦负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；
⑧会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库，保存交易过程相关资料；
⑨负责维护正常交易秩序，对发现的场内交易活动违法违规行为，及时向监管部门报告并协助调查；
（2）机构设置情况
单位内设机构：办公室（组织人事科）、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、信息科。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为1011.87万元，资金来源为上级安排支出，其中：财政资金1011.87万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金1011.87万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金1011.23万元，预算执行率99%。结转或结余0.64万元；本项目资金主要用于支付软件开发费用638.83万元、信息技术服务费用278.28万元、购置计算机、显示器设备费用39.84万元、购置公共资源交易大厅家具费用54.28万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
根据现有业务需要以及未来发展趋势，通过软硬件一体化建设，优化创新公共资源交易发展体制，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务，来打造国内领先、疆内一流的新型智慧交易中心。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“语音交互系统”指标，预期指标值为“≥3套”；
“智能化总控配套硬件设备”指标，预期指标值为“≥1套”；
“专家轨迹系统”指标，预期指标值为“≥1套”；
②质量指标
“购置家具验收合格率”指标，预期指标值为“≥98%”；
③时效指标
“项目完成及时率”指标，预期指标值为“=100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“公共资源交易信息化建设成本”指标，预期指标值为“≤957万元”；
“家具购置成本”指标，预期指标值为“≤54.87万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“提升交易主体办事效率”指标，预期指标值为“提升”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“交易主体满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018) 34号文)、《关于印发《自治区全面实施预算 绩效管理的工作方案》的通知》(新财预〔2018〕158号)、《关于做好昌吉州本级2025年预算绩效工作的通知》、《关于印发昌吉州财政支出事前绩效评估管理办法（试行）的通知》(昌州财服〔2024〕15号)》《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对昌吉州公共资源交易信息化建设/昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州公共资源交易信息化建设/昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
1.评估负责人
冯梅(信息科科长),主要负责项目策划和监督，全面负责 项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告 质量进行复核，确保评估结果的客观性；
2.评估人员
刘志远(信息科科员),主要负责资料的收集、取证、数据统计分析等，配合完成绩效评估报告。
3.财务人员
张爱华(财务),主要负责对项目预算申请金额与实施 内容是否匹配，资金额度测算依据是否充足，额度测算是否合理等进行审核。
2.组织实施
2025年2月18日-2月25日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年2月26日-3月10日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月11日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过该项目的实施，完成了3套语音交互系统、1套智能化总控配套硬件设备、1套专家轨迹系统，完成了购置公共资源交易大厅家具，发挥了优化创新公共资源交易发展体制，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务，来打造国内领先、疆内一流的新型智慧交易中心。但在实施过程中也存在一些不足：1、交易大厅家具采购中未充足考虑到不同交易区域的人员密度和操作流程，采购的桌椅尺寸出现不合适，影响工作效率；2、预算编制缺乏科学依据，出现过低估家具采购成本，无法满足正常办公需求；3、公共资源交易信息化建设缺乏系统性、前瞻性的规则，导致各个子系统之间信息不共享、功能不协调，形成信息孤岛，影响整体交易效率和管理水平；4、公共资源交易信息化建设计多个子系统和不同的技术平台，系统集成难度较大，导致各系统之间数据传输不畅、接口不兼容、影响系统的整体运行效果。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.76分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.55%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置7个，满分指标5个，得分率99.2%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率111%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 29.76 20.00 10.00 99.76
得分率 100% 100% 99.2% 100% 100% 99.76%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国家发展改革委颁发的《国务院办公厅转发关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）中：“积极推动整合分散设立的工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等交易平台，全国范围内规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的平台体系初步构建，公共资源交易市场迅速发展，公共资源配置的效率和效益明显提高，促进了经济社会持续健康发展。”；本项目立项符合《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》》（发改法规〔2022〕1117号）中：“当前招标投标市场还存在不少突出问题，招标人主体责任落实不到位，各类不合理限制和隐性壁垒尚未完全消除，规避招标、虚假招标、围标串标、有关部门及领导干部插手干预等违法行为仍然易发高发，招标代理服务水平参差不齐，一些评标专家不公正、不专业，导致部分项目中标结果不符合实际需求或者实施效果不佳，制约了招标投标制度竞争择优功能的发挥。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州公共资源交易中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理；负责维护正常交易顺序，对发现的场内交易活动违法违规行为，及时向监管部门报告并协助调查”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010302一般行政管理事务”经济分类为“家具：31002办公设备购置；信息化：31007信息网络及软件购置更新、31002办公设备购置、30227委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于解决昌吉州公共资源交易大厅信息化建设和办公家具采购经费的请示》（昌州政资【2024】20号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据现有业务需要以及未来发展趋势，通过软硬件一体化建设，优化创新公共资源交易发展体制，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务，来打造国内领先、疆内一流的新型智慧交易中心。”
②该项目实际工作内容为：交易大厅家具采购、软件开发、信息技术服务、购置计算机、显示器设备、交易大厅信息化软件及设备购置、交易大厅信息化建设项目三标段软件开发。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了过软硬件一体化建设，优化创新公共资源交易发展体制，实现对公共资源交易场地统筹设计，通过为各个交易主体提供完善的招投标评标功能以及优质的综合场地管理服务，，达到了国内领先、疆内一流的新型智慧交易中心，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1011.87万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1011.87万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“语音交互系统大于等于3套”“智能化总控配套硬件设备大于等于1套”“专家轨迹系统大于等于1套”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间（例）”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为昌吉州公共资源交易信息化建设/昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目，项目实际内容为昌吉州公共资源交易信息化建设/昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目，预算申请与《昌吉州公共资源交易信息化建设项目实施方案》和《昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1011.87万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：支付软件开发费用638.83万元、信息技术服务费用278.28万元、购置计算机、显示器设备费用39.84万元、购置公共资源交易大厅家具费用54.28万元，结转或结余0.64万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州公共资源交易信息化建设/昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目资金的请示》和《昌吉州公共资源交易信息化建设/昌吉州政资中心交易大厅家具采购项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心》（昌州政资〔2024〕20号），本项目实际到位资金1011.87万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1011.87万元，其中：财政安排资金1011.87万元，其他资金0万元，实际到位资金1011.87万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1011.87/1011.87）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1011.23万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1011.23/1011.87）×100.00%=99%；
项目已完成，总体完成率为101.22%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=5分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《州政资局会计内控制度》《昌吉州政资局收支内控管理制度》《财务审批管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《政府会计制度》《州政资局会计内控制度》《昌吉州政资局收支内控管理制度》《财务审批管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《财务审批管理制度》《昌吉州政资局收支内控管理制度》《州政资局会计内控制度》《昌吉州政资局公务卡使用管理办法(已修改）》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了XX项目工作领导小组，由王小坤任组长，负责项目的组织工作；王晓坤任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：廖娜、陈豫新，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.76分。
1.数量指标完成情况分析
“语音交互系统”指标：预期指标值为“≥3套”，实际完成指标值为“=3套”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“智能化总控配套硬件设备”指标：预期指标值为“≥1套”，实际完成指标值为“=1套”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“专家轨迹系统”指标：预期指标值为“≥1套”，实际完成指标值为“=1套”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
2.质量指标完成情况分析
“购置家具验收合格率”指标：预期指标值为“≥98%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为102%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“公共资源交易信息化建设成本”指标：预期指标值为“≤957万元”，实际完成指标值为“=956.95万元”，指标完成率为99%。扣分原因分析：因项目为工程招投标项目，年初预算数以招标数为准，但招标时报价数与实际执行数产生偏差，该项目略有结余。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.88分。
“家具购置成本”指标：预期指标值为“≤54.87万元”，实际完成指标值为“=54.28万元”，指标完成率为99%。扣分原因分析：该项目在执行期间因尺寸与数量的问题，存在更换家具，与年初预算数存在偏差。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.88分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“提升交易主体办事效率”指标：预期指标值为“提升”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
1.满意度完成情况分析
“交易主体满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为111.11%。
综上所述，本指标满分为10.00，根据评分标准得10.00分。
五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目年初预算资金总额为1011.87万元，全年预算数为1011.87万元，全年执行数为1011.23万元，预算执行率为99.94%。
本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量18个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.55%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.61%。主要偏差原因是：1、年初设置满意度指标偏低，因为该项目是由两个科室共同完成，参加人员较多，项目较大，交易主体中人数偏多，无法做到尽善尽美，但该项目完成较好，交易主体满意度较高，所以存在偏差；2、该项目预算资金与全年执行数略有偏差，该项目略有结余，因家具存在调换，与最初预算数存在差异，所以存在偏差。3、信息化建设项目为工程招投标项目，与最初招标时预算数存在偏差，结余500元，所以存在偏差。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
根据部门工作的立项依据，做到立项依据充分，资金管理办法且符合规范等；根据部门工作合理性分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金申请和使用时，按照国家财政财务制度和财经纪律规定加强资金使用管理，做到专款专用，按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，保证资金用到实处。通过分析，及时发现问题并整改。科室之间配合紧密，做到互相支持且积极配合，使该项目完成较好。
（二）存在的问题及原因分析
1、远程异地评标推进缓慢：虽然公共资源交易向网络虚拟交易环节转变是发展趋势，但交易平台在信息系统建设上仍然滞后，远程异地评标系统的推进速度不快，各级平台之间的对接和调试需要一定时间，影响了工作效率，也不利于专家资源的共享和优化配置；平台数字化水平不高：电子交易系统功能还需进一步健全和完善，系统存在稳定性不足、交易流程在线化程度不够、数据交互不畅等问题，无法很好地满足公共资源交易服务发展新质生产力的需求，也会影响交易主体的使用体验和效率。
2、交易大厅家具特殊性被忽略：未考虑公共资源交易大厅的高频使用场景，采购的办公桌椅未选用耐磨面料，或等候区沙发未设置防滑、易清洁材质，导致短期内磨损严重；采购前未实地勘测：未根据大厅实际空间布局定制家具尺寸，档案柜数量与文件存储需求不匹配，造成空间浪费和不足；电子档案不规范：采购合同、验收报告等文件未统一采用电子签章和区块链存证，纸质档案易丢失和篡改，后期审计时难以追溯。
3、纸质文件为主，电子化程度低：多数地区仍采用纸质中标通知书，易出现伪造、丢失、篡改等问题；标准化缺失：缺乏全国统一的保证金管理规范和电子中标通知书技术标准，各地自行建设系统，形成“信息壁垒”；监管模块薄弱：交易平台的监管功能未能覆盖保证金和中标通知书全流程，缺乏自动预警和数据分析能力；系统碎片化：保证金和中标通知书管理依赖分散的业务系统，未能与交易平台、监管平台实现数据互通，导致流程割裂。

六、有关建议

1、关于解决信息化建设中存在远程异地评标推进缓慢等出现的问题：
①、以“全国一张网”为目标，明确阶段任务，避免各地区、部门独立建设导致的标准混乱；
②建立数据资产目录，明确涉密数据、公开数据的共享范围；引入区块链技术实现数据存证，确保共享数据不可篡改；开放标准化数据接口，企业可查询交易进度、资质预审结果，公众可获取交易公告、中标公示等信息，减少重复填报；
③通过“顶层设计+技术赋能+制度约束”的组合拳，可系统性解决公共资源交易中信息孤岛与功能割裂问题，推动从“分散建设”向“协同治理”转型，最终实现交易流程标准化、服务智能化、监管精准化。
 2、 关于解决公共资源交易大厅家具采购中出现的问题： 
①委托专业监理机构对生产环节进行抽检，核查原材料采购凭证、加工工艺记录，确保尺寸精度；
②执行“采管分离”制度，采购决策、执行、验收岗位互相制衡；利用大数据分析历史采购案例，优化尺寸标准，统计不同区域家具尺寸适配率，形成标准化参数库；
③通过全流程管控与细节优化，可有效提升公共资源交易大厅家具采购的精准度与合规性，确保功能与体验的双重达标。
3、关于解决保证金延迟到账及节省企业等待中标通知书时间的问题：
①依托政府采购网、公共资源交易中心电子平台或企业自建招投标系统，中标结果公示后直接通过平台向中标企业推送电子中标通知书，无需线下邮寄；
②制定标准化中标通知书模版，中标候选人公示结束后，通过系统发起“中标签发通知”流程，审批节点设置为“招标部门负责人→分管领导”，限定总审批时间≤1个工作日；对重复招标项目，可预设模版变量，通过系统自动填写信息，减少人工编辑时间。
③中标通知书通过电子平台发送的同时，同步以短信、邮件形式推送链接及验证码，要求中标企业24小时内在线确认接受，系统自动记录确认时间，避免尹因快递延误导致的时间浪费。
④对流程规范、结果明确的项目，在评标结束且公示无异议前，可提前生成中标通知书草稿，待公示结束立即完成签章并发送，压缩文件制作时间。
⑤建立“保证金到账-中标通知触发”联动机制，若招标文件要求中标企业需先缴纳保证金，可通过系统设置：当保证金到账且完成核验后，自动触发中标通知书发送流程，避免因人工确认延迟导致的通知滞后。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。